会议简报

维修数智化专班                       2026年5月12日

长龙云飞机端4月工作汇报会议简报

一、会议时间

2026年5月12日14：00-14：30

二、会议地点

810会议室

三、会议主持

李赫

四、参会人员

杨晶、马嘉熹、汪宇洁、罗汉林、周朋、陈斌、张申波、赵龙、李玲钰、温春辉、胡亚东、彭玉超、梁佳伟、潘汝锋、周盼、胡庭、程亚克、梁韵、谢晓亚、陈佳青

- 会议重点内容

（一）O1生产主线

- 四月工作进展及成果

- O1 KR3目标已具象化，聚焦“料工费易算”维度，后续将实现工时、航材、直接费用的穿透式核算。

- 完成工卡管理模块上线试用及49项优化改造；完成手册（AMM）改版后的文件评估管理模块、评估任务监控模块及通用的业务分工配置模块上线。

- 五月工作计划

- 电子工卡实施策略与优先级

采取“上下游先行、中游缓行”策略，优先实现编卡与电签闭环。具体分三个优先级：工卡数据镜像至维管I期并打通生产主线；实现电子工卡的现场电签，并联动人员排班与资质管理；最后完成生产要素与生产准备的优化。

- 维管一期与二期系统的衔接与过渡方案

会议就数据镜像的系统衔接模式进行了讨论，请专班与业务会后进行专题评估，制定详细铺排计划，结合旧卡审核要求同步推进结构化替代，明确切换方案，并邀请财务参与风控设计。

- O2航材业财融合

- 四月工作进展及成果

- 完成部件送修询价平台系统上线及航材报废业务管理方案设计，确保实物和财务管理形成闭环。

- 飞机拆解系统已在测试中，可实现每个拆解件的状态、成本、利润及销售流量查询，保障业财一致。

- 五月工作计划

计划完成航材报废业务管理系统、多租户数据隔离系统、飞机拆解业务管理上线；完成业财融合建设方案的设计。

- O3工程与飞机健康管理

- 四月工作进展及成果

- 应用 ACARS报文数据，完成燃油喷嘴性能预测模型的开发，可降低该部件故障产生的发动机启动失败事件。

- 完成1项维修控制业务预警模型（覆盖5个业务场景）的需求调研及确认。

- 五月工作计划

计划完成飞机系统2项性能预警、维修控制1个业务预警模型的开发以及部件构型管理（工程侧）的设计定稿。

- 参会领导作工作指示

- 航材盘点差异分析未完成，当前仍有19项盘账差异数据，需加快逐项分析并形成报告。

- 指令化发料执行率下滑，从99%以上降至97%。原因为执行端提交申请时录入信息不规范导致；由王东总牵头加强宣贯和管理。会议要求专班进行每周数据通报，作为业务月度绩效考核指标，确保整改实效。

- 财务侧提出：航材前端出入库录入习惯导致后端财务核算偏差，后续需从前端加强风控，确保数据源头准确。

- 会议强调专班使命的重要性，必须回归维修本位，解决体系规范化痛点。

- 尽快补充流程专家岗位，加强流程规范的建立、宣贯及运营，打造流程文化，提升全员意识。

- 请周朋评估并协调选派生产控制、派工及执行等模块专家加入专班，以确保主线任务能够高效推进。

承办部门：维修数智化专班                   2026年5月12日