会议简报

（2026年第8期）

维修数智化专班                         2026年3月31日

维修数智化专班工作例会会议简报

会议时间

2026年3月31日10：00-11：00

会议地点

424会议室

会议主持

杨晶

参会人员

马嘉熹、张作东、陈斌、周朋、俞泽华、张申波、赵龙、韩韬、石洋、温春辉、胡亚东、杨励明、彭玉超、梁佳伟、李晨箫、胡庭、周盼、胡志伟、程亚克、梁韵、谢晓亚、陈佳青

- 会议重点讨论事项

- 督办事项进展

1. 内部结算：4月份内部结算已基本完成，后续按公共审批流程推进，确保部门签批留痕。会议要求继续以内部结算作为经验储备，逐步沉淀对内、对外统一的定价体系。

2. PSMS项目：PSMS已完成提测，当前进度正常，下周安排汇报及效果演示，重点确认上线版本能否支撑服务体系相关场景。

3. AI质检及合作安排：泓森已在第一阶段出局，AI质检方向初步决定自研。会议要求与泓森保持适度沟通，后续可探讨其适合参与的合作场景，注意把握合作分寸。

4. PC端改版：PC端改版方案已基本完成，排期可插空推进。业务侧负责定调，设计团队继续支持方案细化，后续英文版等场景可优先复用PC端能力。

- 自营端与旅客端建设

自营端未来系统分工和呈现需进一步明确，除秀姑主线对接外，生产关系和老胡需同步参与。6月、7月旅客云月会建议带上老胡，围绕流量导入、产品体系丰富和自营端改造，用图文结合方式说明已完成事项和后续计划，使汇报更体系化。旅客端Q2核心需求已上线12个，仍有部分重点项目处于业务确认或外采推进阶段，需持续跟进TMC、国际运价、酒店分销等事项。

- 数智分析平台与代码仓库

乾观相关平台更名为长龙数智分析平台，经营分析平台作为其子集建设，后续优先聚焦各分析平台自身基本盘，再考虑总裁视角等跨平台聚合。多代码仓库迁移需综合考虑核心系统、低频系统和暑运保障影响，技术侧需让相关负责人参加后续会议，明确Q2、Q3、Q4分阶段推进计划。

- 2027外部收入考核与商业化准备

会议判断2027年大概率将面临外部收入考核要求，解决方案团队需更多向外连接关系、寻找商机，推动科技创新和商业化发展。内部由PMO牵头，以内部结算为基础，梳理服务定价、账单、签批、系统化结算和对外报价规则，形成与市场接轨、经得起推敲的定价体系。下半年需同步推进对内规范化和对外商业孵化，为后续外部收入指标做准备。

- 外包资源与AI Coding

外包供应商拟压缩至两家，并于6月30日前完成新一轮招标及人员切换。会议要求在AI Coding背景下重新评估外包人员技能画像，重点关注外包人员是否具备AI工具使用和全栈协作能力，避免仍按传统前后端基层开发模式配置资源。

- 航班云与经营云协同

航班云与经营云存在多个强依赖项目，6月初月会需相互跨云参会，谢海福等关键人员需参加。提升运行成本精算能力、后勤保障系统、机组资源成本计算等事项受高翔资源投入不足影响，需在月会材料中明确风险并推动业务侧表态。关舱门知利润项目已建立各云端合作建设工作表，后续按产品评审、开发周期、上线时间和业务推广完成时间持续跟踪。

- 民航局接口及PLM系统费用

PLM系统对接民航总局信息中心标准接口预计年费18万元，主要用于减少飞行员及运标后台重复录入和人工校验工作。会议认为该费用存在合理性争议，需进一步评估业务紧急程度，并由相关负责人先与业务侧沟通态度；如确属紧急可按流程推进，如不急则择机与民航局沟通费用及接口收费逻辑。

- 经营云与知识工程

合同系统需求已梳理完成，近期启动建设。内控问答智能体将面向公司各业务部门，提供内控条款、规则和合规提示支持。会议要求经营云团队协同审计、法务和相关业务方，采用“知识工程+领域”的模式建设智能问答能力；宋虹颖可重点转向AI训练师和知识运营角色，平台建设由产品和技术团队负责。

- 关舱门知利润专项

关舱门知利润与一号工程均为一对多、多系统协同项目，需由各自主产品经理维护总表，明确科目、系统改造、评审、开发、上线和推广节点。项目经理需协助产品经理推动跨团队沟通，徐盈瑞、孟川等对口项目经理要支持到位。月会前需完成产品方案和逻辑准备，并在6月10日前组织相关人员与业务确认推广条件。

- 维修相关项目

飞机端O1、O4相关事项仍需调整，工卡“能编”不能停留在工具具备层面，需尽快形成可执行时间表，推动实际编写、上线和旧工卡替换。会议强调，要通过推广和落地体现系统价值，工卡数字化、关舱门知利润和一号工程均需作为重点成果持续推进。

- 项目优先级看板

PMO需梳理所有项目，按内圈、中圈、外圈及业务领域建立二维大看板，覆盖经营双子星、风控双子星、质检四兄弟、维修关键主线、AI Coding等重点事项。看板需在6月初月会前准备完成，用于明确资源投入节奏和必保事项。

- 员工端与人力系统

考勤系统计划6月30日前正式上线，目前61个需求中已上线28个，21个推进中，12个尚未开始。新入职人员到岗后，原则上承接人力中所有与钱相关的事项，包括考勤、薪酬、预算及后续人力成本相关能力。空勤人力成本系统需先与张晓慧对齐，再与数据中台及相关业务方对齐，明确数据脱敏、取数、计算和对接方案，6月30日前完成与关舱门项目的取数对接和专题汇报。

- 员工端平台与通用能力

支付系统按6月30日前完成第一轮迭代推进，培训平台正常推进。开发平台引入正在开展供应商评估，计划完成六家初筛后选取三家进行POC验证，并在形成初步结论后向相关负责人汇报。员工端需围绕“2+4+X”建设基本盘，其中X代表人力系统和协同办公作为底层通用系统，对其他业务端的数据和能力支持。

- AI创新实验室与数据要素大赛

AI创新实验室重点项目总体无重大风险。数据要素大赛拟以两个独立团队、两个作品参赛，方向包括民航态势感知数据集和民航旅客出行数据集，分别背靠风控系统、旅客出行等相关项目。会议要求关注官方报名及截止时间，力争在数据要素大赛中取得奖项。

- 运维安全与故障处置

近期故障均已完成闭环，安全制度及相关材料按计划推进。会议新增要求：梳理故障处置过程中的全部触点和关键场景，包括值班、产品、开发、发版等角色的沟通方式和标准话术，形成类似客服标准话术的SOP，并在6月30日前落实完成，减少故障处置中的误会和二次影响。

- 质量与效能提升

质量团队需补齐Q1质量之星评选，要求5月底前完成。后续继续按系统和模块梳理核心、非核心业务，明确P0、P1、P2等级，并宣贯AI模式下测试流程的准入准出标准。效能方面，已完成从需求提报到运维发布的数据闭环，后续将开展指标度量；同时需准备《在AI时代用AI工具、AI原生方法建设AI系统，助力企业业务智能化》相关培训材料和方法论专利。

- 设计与自营端体验

设计部需围绕日活目标10万持续优化自营端，目前日活约3.5万。App和小程序首页布局需与秀姑团队配合，依据数据决定服务、会员、客服、搜索等入口位置。大搜、龙宝问问、语音识别、B端组件库等体验仍需持续优化，需求来源包括业务、运营、产品经理和内部用户体验反馈。

- 其他事项

团建计划安排在6月前三个周末中择期，优先考虑6月6日或6月13日前后，并避开实验室相关安排。技术等级评定将于6月初启动，需盘点内部人员情况；总体原则是把真正优秀人员的收入提上来，在合理范围内向关键人才倾斜。

承办部门：维修数智化专班                      2026年3月31日