会议简报

（2026年第6期）

长龙数智科技（杭州）有限公司           2026年5月22日

长龙数科领导班子工作例会会议简报

一、会议时间

2026年5月22日13:30-15:00

二、会议地点

603会议室

三、会议主持

李赫

- 参会人员

马嘉熹、颜中冠、李欢、杨建飞、杨学超、蒋伟、任志渊、张磊、胡洪杰、李立、谢晓亚、陈佳青

缺席人员：李土军、周雪涛

五、参会领导作工作指示

- 督办回顾

- PSMS项目已于昨日完成提测，进度正常，下周进行演示汇报。

- PC端改版方案已基本完成，排期尚未开始，因非急迫任务，可插空进行，以低成本方式实现。但PC端页面是公司门面，不能忽视持续优化。

- 自营端最终呈现的调性由业务部门决定，具体方案由数科设计团队负责输出。

- 胡洪杰需参与自营端产品工作，并参加旅服端6、7月会。

- 代码仓库及代码迁移工作：

- 当前进度：旅服/员工已完成3/4，预计五月底全部完成；维修相关系统 Q3 完成迁移。运行相关系统分三个阶段（Q2、Q3、Q4）完成所有迁移。

- 迁移周期长的原因分析：长期未进行发布的系统，没有验证窗口，为保障暑运，部分系统代码的迁移工作后置）。

- 航班端技术类事宜后续由张作东参会汇报。

- 各部门重点事项及领导工作指示

1. 2027年外部收入考核与内部改革工作部署

- 背景：公司极大概率将在2027年对长龙数科提出外部收入考核指标。今年为热身与内部补课期。

- 两大核心任务：

对外拓展： 由解决方案部李土军、周雪涛负责对外连接关系，寻找商机，推动公司科技创新的商业化发展。

对内建制： 由PMO杨学超、李立负责内部定价与结算体系的建立，作为对外拓展的经验储备。需制定对内对外的完整定价体系，并与市场接轨，避免内部矛盾。

- 人力外包管理

计划于6月30日前完成一次重新招标，以解决原合同条款不利的问题。外包人员的技能画像需与时俱进，应掌握全栈AI Coding技能，外包人员引进需进行评估。

- 旅客端汇报材料要求

旅客端项目进展汇报应图文结合、体系化，呼应王进总提出的“流量导入、丰富产品体系、自营端界面改造”三大目标，并按年初设定的OKR目标来结构化呈现，避免零散。

- 会议提出，六月初的经营云和航班云月会，跨部门协作且彼此强依赖的项目需负责人和相关领导彼此跨云参会；同时，6月初经营端、航班端月会，要求谢海福总参加。

- 请蒋伟团队支持内控问答智能体项目。同时，会议明确后续由宋虹颖负责知识工程（各个领域)的模型训练和运营，平台搭建由刘殊冶、邹璐负责。

- 关舱门知利润项目

当前已建立各端合作建设工作表，需各端协同分工推动项目开展。该项目和“一号工程”都属于“一对多”（需多部门协同配合）的系统工程，需指定对口项目经理紧密跟进，协助主产品经理拉通各方，确保结果。

- 空勤人力成本系统涉及飞行小时费（变动成本）和人员固定成本分摊，请杨建飞与人力部张晓慧、数据中台和经营端负责人马嘉熹对齐后进行专题汇报整体技术方案，确保在6月30日前完成与关舱门项目的数据对接。

- 员工端开发平台（流程引擎、表单引擎）引入，需李跃建总配合支持，待完成供应商评估后向李赫总进行汇报。

- 飞机端OKR：O4新增关于人和资质训练的目标，还需调整夯实。对于工卡“能编、能用”，需尽快出具任务计划时间表。

- 请项目管理部牵头，将长龙云今年所有的项目按优先级（内圈、中圈、外圈）和领域分类，梳理汇总成重点项目里程碑看板，6月初完成。

- 请颜中冠准备主题为《在AI时代，用AI工具、以AI原生方法构建AI系统，助力企业业务智能化》的相关培训材料和专利材料。

- “质量之星”评选滞后，请张磊、陈佳青于五月底前完成一季度评选，持续宣贯质量意识。

- 关于自营端和龙宝问问体验问题，请相关产品经理、运营自身要多维度体验挖掘需求并进行优化。

- 请杨学超牵头，张作东、李跃建、张磊、蒋泽民配合梳理故障处置过程中所有触点的关键场景分类和沟通话术，形成标准版SOP并落实，6月底前完成。

六、督办工作

| 序号 | 决定及督办事项 | 完成时限 | 责任人 | 落实计划及具体措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空勤人力成本系统 | 6月30日 | 杨建飞 | 空勤人力成本系统涉及飞行小时费（变动成本）和人员固定成本分摊，杨建飞与人力部张晓慧、数据中台、经营负责人马嘉熹对齐后进行专题汇报整体技术方案，确保在6月30日前完成与关舱门项目的数据对接。 |
| 2 | 故障处置标准化SOP | 6月30日 | 杨学超 | 杨学超牵头梳理故障处置过程中所有触点的关键场景分类和沟通话术，形成标准版SOP并落实，6月底前完成。 |

承办部门：长龙数智科技（杭州）有限公司       2026年5月22日